**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

En el presente documento está contenido el cronograma de actividades, desde la semana 9 hasta la semana 15 de proyecto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Actividad | Requerimiento | Responsable | | | |
|  | |  | Adrian | Ernesto | Jeiel | Geraldine |
| 9 | Creación de un repositorio remoto para el proyecto | Ninguno |  |  | X |  |
| Desarrollo de Entidades y Repository del el Backend | Ninguno | X |  |  |  |
| Desarrollo de Service, Service Impl y Rest Controllers en el Backend | Ninguno |  |  |  | X |
| Probar Crud mediante el swagger y corregir errores | Ninguno |  | X |  |  |
| Creación del proyecto en Frontend | Ninguno |  |  |  | X |
| 10 | Generar los inserts iniciales de la Base de Datos | Ninguno | X |  |  |  |
| Desarrollo del html para el sign-in de la aplicación | RF37 |  |  | X |  |
| Testeo de funcionalidad del el sign-in | Ninguno |  | X |  |  |
| Desarrollo del html para el sign-up | RF33 – RF34 – RF35 | X |  |  |  |
| Desarrollo del javascript para darle funcionalidad al sign-up | Ninguno |  |  |  | X |
| 11 | Testeo de funcionalidad del sign-up | Ninguno |  | X |  |  |
| Desarrollo del html para el index | Ninguno |  |  | X |  |
| Desarrollo de función para listar contratos filtrados por cliente | Ninguno |  |  | X |  |
| Implementación de lista de contratos por cliente en el Frontend | Ninguno | X |  |  |  |
| Testeo de funcionalidad de lista de contratos | Ninguno |  |  |  | X |
| 12 | Desarrollo del html para la lista de enfermeros | RF01 |  | X |  |  |
| Desarrollo función para listar enfermeros disponibles | RF01 |  | X |  |  |
| Desarrollo de filtro por nombre para la lista de enfermeros | RF04 |  |  | X |  |
| Desarrollo de filtro por especialidad para la lista de enfermeros | RF05 | X |  |  |  |
| Desarrollo de filtro por grado para la lista de enfermeros | RF03 |  |  |  | X |
| 13 | Implementación del listado de enfermeros en el Frontend | RF01 |  |  |  | X |
| Implementación del listado de enfermeros por filtros en el Frontend | RF07 – RF08 – RF09 |  |  | X |  |
| Testeo de función de listado general de enfermeros | Ninguno |  | X |  |  |
| Testeo de función de listado de enfermeros por nombre | Ninguno | X |  |  |  |
| Testeo de función de listado de enfermeros por especialidad | Ninguno | X |  |  |  |
| 14 | Testeo de función de listado de enfermeros por grado | Ninguno |  |  |  | X |
| Desarrollo del html para el formulario de de contratación | RF17 – RF21 – RF23 – RF24 |  |  | X |  |
| Implementación de javascript y html para registrar un contrato | RF25 – RF28 – RF29 – RF32 |  | X |  |  |
| Testeo de la funcionalidad de contratación de servicio | Ninguno | X |  |  |  |
| Verificación de la correcta integración del producto | Ninguno |  |  |  | X |
| 15 | Desarrollo del html para el pago del servicio | RF30 – RF31 |  |  | X |  |
| Implementación de javascript para el pago de un contrato | RF31 |  | X |  |  |
| Testeo de funcionalidad de contratación de servicios | Ninguno |  |  | X |  |
| Generación del PowerPoint para la exposición | Ninguno |  |  |  | X |
| Verificación de la correcta integración del producto | Ninguno | X |  |  |  |

Tabla 1: Cronograma de Actividades