Cronograma de Actividades:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Actividad | Requerimiento | Responsable | | | |
|  | |  | Adrian | Ernesto | Jeiel | Geraldine |
| 9 | Creación de un repositorio remoto para el proyecto | Ninguno |  |  | X |  |
| Desarrollo de Entidades y Repository del el Backend | Ninguno | X |  |  |  |
| Desarrollo de Service, Service Impl y Rest Controllers en el Backend | Ninguno |  |  |  | X |
| Probar Crud mediante el swagger y corregir errores | Ninguno |  | X |  |  |
| Creación del proyecto en Frontend | Ninguno |  |  |  | X |
| 10 | Generar los inserts iniciales de la Base de Datos | Ninguno | X |  |  |  |
| Desarrollo del html para el sign-in de la aplicación | Ninguno |  |  | X |  |
| Testeo de funcionalidad del el sign-in | Ninguno |  | X |  |  |
| Desarrollo del html para el sign-up | Ninguno | X |  |  |  |
| Desarrollo del javascript para darle funcionalidad al sign-up | Ninguno |  |  |  | X |
| 11 | Testeo de funcionalidad del sign-up | Ninguno |  | X |  |  |
| Desarrollo del html para el index | Ninguno |  |  | X |  |
| Desarrollo de función para listar contratos filtrados por cliente |  |  |  | X |  |
| Implementación de lista de contratos por cliente en el Frontend |  | X |  |  |  |
| Testeo de funcionalidad de lista de contratos |  |  |  |  | X |
| 12 | Desarrollo del html para la lista de enfermeros |  |  | X |  |  |
| Desarrollo función para listar enfermeros disponibles |  |  | X |  |  |
| Desarrollo de filtro por nombre para la lista de enfermeros |  |  |  | X |  |
| Desarrollo de filtro por especialidad para la lista de enfermeros |  | X |  |  |  |
| Desarrollo de filtro por grado para la lista de enfermeros |  |  |  |  | X |
| 13 | Implementación del listado de enfermeros en el Frontend |  |  |  |  | X |
| Implementación del listado de enfermeros por filtros en el Frontend |  |  |  | X |  |
| Testeo de función de listado general de enfermeros |  |  | X |  |  |
| Testeo de función de listado de enfermeros por nombre |  | X |  |  |  |
| Testeo de función de listado de enfermeros por especialidad |  | X |  |  |  |
| 14 | Testeo de función de listado de enfermeros por grado |  |  |  |  | X |
| Desarrollo del html para el formulario de de contratación |  |  |  | X |  |
| Implementación de javascript para registrar un contrato |  |  | X |  |  |
| Testeo de la funcionalidad de contratación de servicio |  | X |  |  |  |
| Verificación de la correcta integración del producto |  |  |  |  | X |
| 15 | Desarrollo del html para el pago del servicio |  |  |  | X |  |
| Implementación de javascript para el pago de un contrato |  |  | X |  |  |
| Testeo de funcionalidad de contratación de servicios |  |  |  | X |  |
| Generación del PowerPoint para la exposición |  |  |  |  | X |
| Verificación de la correcta integración del producto |  | X |  |  |  |